## Slide 1
TRAKTO ROUTE
Stage Review TB1
Gestión y trazabilidad de operaciones de transporte
Periodo 202620
NRC 4939
Ingeniería de Software
Notes: Fuente: repositorios del proyecto Trakto Route, 03/10/2026.

## Slide 2
Equipo Trakto
02
Foto no
proporcionada
Cesar Linares
Ingeniería de Software
Jeferson Aguilar
Ingeniería de Software
Alexander Fernandez
Ingeniería de Software
Foto no
proporcionada
Jose Chirito
Ingeniería de Software
Jean Loa
Ingeniería de Software
Team Leader: Alexander Piero Fernandez Garfias
Las fotografías faltantes deben ser proporcionadas por sus integrantes antes de la carga final.

## Slide 3
Problema y segmentos
03
La operación se fragmenta entre mensajes, hojas de cálculo y registros separados.
Empresas de transporte
Programan viajes y asignan recursos
Supervisan estados, rutas e incidencias
Necesitan trazabilidad operativa
Clientes de carga
Consultan el progreso autorizado
Revisan ruta y eventos relevantes
Esperan información clara y oportuna

## Slide 4
Arquitectura del incremento
04
Android
Kotlin + Compose
REST API
Spring Boot 4.1.1
Datos
MySQL
HTTPS / JSON
JPA
La app ejecutable usa un repositorio temporal. La conexión REST permanece por integrar.

## Slide 5
Sprint 1
05
41 Story Points planificados
35 SP con evidencia técnica parcial
Cierre del Sprint
Evidencia parcial: 35 SP
Pendiente IAM: 6 SP
Registrar cuenta e iniciar sesión pasan al siguiente incremento del backend.
Sprint Planning: 21/09/2026 · Team Leader: Alexander Fernandez

## Slide 6
Landing Page desplegada
06
VERIFIED
GitHub Pages + Railway
HTTP 200
commit 96bead9
landing-page-production-9db1.up.railway.app

## Slide 7
Aplicación Android
07
Dashboard
Viajes
Seguimiento
Flota
APK + lint: PASS · ejecución en Android Emulator: PASS

## Slide 8
Backend y servicios
08
Contextos implementados
Trip Management
Tracking
Fleet Management
Profile
Evidencia técnica
mvnw test
PASS · 1 prueba
Docker build
PASS en Railway
OpenAPI + MySQL
HTTP 200 · write/read PASS
Railway
Frontend y backend
landing-page-production-9db1.up.railway.app
backend-production-8735.up.railway.app
IAM y pruebas de aceptación: pendientes de implementación

## Slide 9
Trazabilidad y GitFlow
09
feature
cambios aislados
develop
integración
release
preparación TB1
main
versión publicada
Report
Dostoyevsk1 · JeferSomBlan · JoseR044 · JeanLoa
Backend
Dostoyevsk1 · JeanLoa
Mobile
JeanLoa

## Slide 10
Estado de la entrega
10
VERIFIED
Landing público
APK compilado e instalado
Backend compila y pasa smoke test
GitFlow aplicado
REQUIERE EQUIPO
Entrevistas de validación
Video de exposición
Firma y validación de Alexander
Integración móvil-API
La evidencia faltante debe provenir de personas, cuentas y sesiones reales.